****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท**

**อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) ธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง

(นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

**สารบัญ**

**หน้า**

คำนำ 1

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 5

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลท่าอุแท และทำการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าอุแท หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแทจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท และหน่วยงานต่าง ๆ

3. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

**แผนภูมิแสดงการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ รวบรวมโครงการและกิจกรรม

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน และปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานฯ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ เสนอร่างแผนการดำเนินงานฯ

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. การปฏิบัติงานและการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้

3. แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ในปีงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชม | 15 | 26.31 | 13,951,000 | 35.66 | กองช่าง |
| **รวม** | **15** | **26.31** | **13,951,000** | **35.66** |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.75 | 30,000 | 0.08 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.75** | **30,000** | **0.08** |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.1 แผนงานการศึกษา  3.2 แผนงานสาธารณสุข  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 8  3  4  7  9 | 14.03  5.26  7.01  12.28  15.78 | 8,381,640  210,000  270,000  14,838,800  948,000 | 21.43  0.54  0.69  37.93  2.42 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **31** | **54.38** | **24,648,440** | **63.01** |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.75 | 20,000 | 0.05 | กองช่าง |
| **รวม** | **1** | **1.75** | **20,000** | **0.05** |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.50 | 165,000 | 0.42 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **3.50** | **165,000** | **0.42** |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  6.2 แผนงานการศึกษา | 6  1 | 10.52  1.75 | 288,500  15,800 | 0.74  0.04 | สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **7** | **12.28** | **304,300** | **0.78** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **57** | **100.00** | **39,118,740** | **100.00** |  |

**หมายเหตุ โครงการปี 2561 จำนวน 57 โครงการ**

**งบประมาณ ปี 2561 จำนวน 39,118,740.00 บาท**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ดอนหลวง หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 365 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,190 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 1,354,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-เมตตา หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 1,020,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนายวิจารณ์ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 745,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยคราม หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร | 548,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายป่าไม้-เขาสิ่ว หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร | 1,079,000 | หมูที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกเชวง-คลองสระ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร | 936,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นต้นหยี หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดสันฝายกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 60 เมตร สูง 0.60 เมตร | 185,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขยายผิวจราจรซอยโรงอิฐ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างขยายผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 1,240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร | 868,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหัวเตย-ไร่บน หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 995 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตแทนถนนเดิม หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 160 ตร.ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร | 909,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถัง หมู่ที่ 12 | ขุดเจาะบ่อบาดาล ลงท่อกรุ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมก่อสร้างหอถังทรงรูปเชมเปญ ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร และถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 884,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายท่าแร่ หมู่ที่ 4 | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม 468 เมตร | 977,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคลองนา-หัวศอก หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 เมตร | 1,275,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท่าพอ-สี่แยกนายเชวง  หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร  กว้าง 5 เมตร  ยาว 320 เมตร  หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร | 1,007,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสันติสุข-ท่าพอ หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (ASPHALTIC  CONCRETEE)  หนา 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร  ยาว 350 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400  ตารางเมตร | 616,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอนหลวง-ชลประทาน  หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (ASPHALTIC  CONCRETEE)  หนา 0.05 เมตร กว้าง 6 เมตร  ยาว 800 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800  ตารางเมตร | 1,548,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**แผนงานการเกษตร**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ | 30,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานการศึกษา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอุแท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอุแท | 60,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ | 150,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารสำหรับเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 127 คน คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน | 622,300 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าอาหารเสริม(นม) | เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตามรายการดังนี้  (1) ประเภทค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้ 243,357.40 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท  จำนวน 127 คน ๆ 7.37 บาท  จำนวน 260 วัน  (2) ประเภทค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,783,982.20บาท สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเด็ก 931 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จำนวน 8 โรงเรียน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน | 2,027,340 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | วัสดุการศึกษา  (บริหารสถานศึกษา) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท | 198,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 | โดยทำการต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 11.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร | 1,580,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอาหารกลางวัน (อุดหนุนส่วนราชการ) | เพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ชั้นเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  จำนวน 8  โรงเรียน  อัตราคนละ 20 บาท  จำนวน 200 วัน  จำนวนนักเรียน 931 คน | 3,724,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานสาธารณสุข**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน ฯลฯ | 50,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี เหมาะสม ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ | 30,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและบำบัดยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดและเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบล  ท่าอุแทตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด | 130,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าอุแท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ และให้เยาวชน ได้เรียนรู้หลักธรรม เพื่อให้เกิดความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด | 50,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ และผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเปราะบาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนกลุ่มเปราะบางในตำบลท่าอุแท | 30,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลท่าอุแท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลท่าอุแท เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันเกิดขึ้นในครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท  จำนวน 1,392 คน | 11,086,800 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท  จำนวน 270 คน | 2,592,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในตำบล จำนวน 25 คน ๆ ละ  500 บาท /เดือน | 150,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแท | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแทในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนของตำบลท่าอุแท | 900,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลท่าอุแท  เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ | 30,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดร่วมแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ตำบล ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน น้ำดื่มน้ำแข็ง ในการประชุมประชาคม  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ | 10,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อให้ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด | 30,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาหาความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | 200,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตตำบลท่าอุแท | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลท่าอุแท  ประจำปี 2561  เช่น เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล   ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าอาหาร น้ำดื่มน้ำแข็ง ค่าสถานที่ ค่ารับรองและพิธีการ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน กระดาษ ปากกา  ปากกาเคมี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าจัดทำประกาศนียบัตรต่าง ๆ | 600,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ สำหรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรเอกชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | 50,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ บาสเก็ตบอล เปตอง และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาอื่น ๆ | 98,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 100,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลท่าอุแท | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ปลูกต้นไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการ เช่น ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์ และการเฝ้าระวังอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ อปพร./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้องและมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง | 15,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ | 150,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศัยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 200,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการประชุมตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมวินัยให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย | 15,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาจำนวน 1 ชุด | 8,500 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว | 30,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 15,000 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานการศึกษา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง | 15,800 | อบต.  ท่าอุแท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |